	
	


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
W TRYBIE

	PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

	POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO

	NA

	
	

	 PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DELEGATURY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ PRZY UL. ANDERSA 34A  W KOSZALINIE


nr  45210000-2 Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ZAMAWIAJĄCY:
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
PL. KRASIŃSKICH 2/4/6
00-207 WARSZAWA
Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163 ze zm.).

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Pl. Krasińskich 2/4/6    00 – 207  Warszawa

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1. w sprawach opisu przedmiotu zamówienia – Arkadiusz Kusy w godz. 9.00 – 15.00  
tel. (0-22) 581-88-94,

2. w sprawach procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Katarzyna Jarosz w godz. 9.00 – 15.00 tel. (0-22) 581-88-16.

3. w sprawach wizji lokalnej nieruchomości – Edyta Wnuk w godz. 9.00 – 15.00 tel. (0-94) 342 85 37
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji: „Opis przedmiotu zamówienia”.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej ani ofert częściowych.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Warunki podmiotowe:

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych),

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 Pzp).
2. Inne warunki:
1) zobowiążą się udzielić 24 - miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia oraz wbudować stolarkę okienną i drzwiową PCV  posiadającą co najmniej 36 – miesięczną gwarancję producenta. 
2) zobowiążą się do dokonania, w ciągu trzech dni od dnia zawarcia umowy, ubezpieczenia wszystkich ryzyk związanych z budową w zakresie określonym w§ 6 ust. 3 projektu umowy. 
3) przed upływem terminu składania ofert dokonają wizji lokalnej nieruchomości, na terenie której ma być wykonywane zamówienie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie  warunków określonych  w pkt 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania a w przypadku warunków określonych w pkt 2 odrzuceniem oferty.

IV. DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy:
1) dołączą do oferty wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
2) dołączą do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do specyfikacji)
3) dołączą do oferty formularz ofertowy (załącznik nr 2 do specyfikacji),

4) dołączą do oferty parafowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji,
5) dołączą do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) dołączą do oferty oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej nieruchomości, sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji.

Dokumenty wchodzące w skład oferty wymienione w pkt 5 mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za  zgodność z oryginałem kopii, a pozostałe w formie oryginałów.

Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Warunki ogólne:
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą specyfikacją,
2) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji,
3) oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty,
4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, umowy spółki lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione,
5) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej, zgodnej z niniejszą specyfikacją formie,
6) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego,
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
8) podana w ofercie cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,

9) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane pisemnie lub faksem - przy czym każda ze stron może żądać niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Uwaga! 

Prosimy o wypełnienie wszystkich wykropkowanych miejsc w dokumentacji (łącznie z umową!).

Warunki szczegółowe

Oferta musi zawierać sporządzony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia, opracowany na podstawie:

a) dokonanej przez oferenta kalkulacji ceny ofertowej;

b) informacji zawartych w SIWZ;

c) innych informacji przekazanych przez zamawiającego w toku postępowania, w tym w szczególności informacji z wizji lokalnej dokonanej przez wykonawcę.

Harmonogramy poszczególnych wykonawców nie będą ze sobą porównywane. Sporządzona przez wykonawcę kalkulacja wynagrodzenia musi korespondować z zawartym w ofercie harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia, który będzie stanowił podstawę określania zaawansowania robót, sporządzania protokołów odbiorów oraz rozliczeń finansowych między zamawiającym i wykonawcą.

Harmonogram musi korespondować ze  sporządzoną zgodnie z warunkami SIWZ i zawartą  w ofercie kalkulacją wynagrodzenia wykonawcy oraz zaproponowanym w ofercie terminem realizacji zamówienia. Wymagana jest zgodność w zakresie elementów scalonych (poziomów agregacji) określonych przez SIWZ i wysokości wynagrodzenia za te elementy, ogólną wysokością wynagrodzenia za realizację zamówienia oraz zaproponowanym w ofercie terminem realizacji zamówienia.

Harmonogram należy sporządzić w układzie tygodniowym liczonym od dnia podpisania umowy. 
W harmonogramie należy wykazać co najmniej :

d) ogólną wartość wynagrodzenia wykonawcy,

e) wartości wynagrodzenia za realizację poszczególnych elementów scalonych,

f) łączną wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia w danym tygodniu.

Zamawiający dopuszcza użycie do wykonania zamówienia wyłącznie takich materiałów i urządzeń, które spełniają warunki i parametry techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać opracowane przez wykonawcę zestawienie materiałów i urządzeń, które wykonawca planuje zastosować i wbudować w trakcie realizacji zamówienia za wynagrodzenie zaproponowane w ofercie.

Zestawienie należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ, opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.

Zestawienie musi obejmować co najmniej pozycje wyspecyfikowane w załączniku (z zachowaniem ich numeracji), może także zostać uzupełnione przez wykonawcę o dodatkowe pozycje.

Wykonawca zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać w zestawieniu nazwę i adres producenta oraz :

a) dla materiałów – nazwę i oznaczenie stosowane przez producenta

b) dla urządzeń – typ, model i inne dane wyróżniające urządzenie.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie, że wymienione w zestawieniu materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do zestawienia opisy i dane techniczne materiałów i urządzeń wskazanych w zestawieniu. Zamawiający dopuszcza przedkładanie kserokopii materiałów informacyjnych producentów. Z zestawienia i dołączonych do zestawienia materiałów powinno jednoznacznie wynikać, że oferta pod względem planowanych do zastosowania materiałów i urządzeń odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu  w SIWZ.

Warunki dotyczące konsorcjum

1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych. W pozostałym zakresie konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem  (liderem).

5. W przypadku warunku wymaganego doświadczenia (pkt IV. 1) podmioty tworzące konsorcjum wspólnie muszą wykazać, iż spełniają w/w warunek.

6. Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, nie podlegającym zmianom w czasie realizacji zamówienia. 

W związku z powyższym cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dotyczy to w szczególności kosztów nie wynikających bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia, ale możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę w trakcie zapoznawania się z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy, lub w trakcie dokonywania wizji lokalnej nieruchomości, które to czynności wykonawca powinien wykonać przed sporządzeniem oferty z zachowaniem należytej staranności.

W celu merytorycznego uzasadnienia proponowanej wysokości wynagrodzenia ryczałtowego oferta musi zawierać kalkulację tego wynagrodzenia sporządzoną przez wykonawcę.

Kalkulację ceny Wykonawca zobowiązany jest sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, przy czym ceny jednostkowe robót należy ustalać za pomocą kalkulacji szczegółowej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić kalkulację ceny wykonaną metodą kalkulacji szczegółowej. Należy stosować zasady kalkulacji uproszczonej i szczegółowej określone w „Polskich Standardach Kosztorysowania Robót Budowlanych” opracowanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych. 
Zamawiający nie dopuszcza sporządzenia kalkulacji innymi metodami.

Kalkulacja powinna zostać sporządzona co najmniej dla następujących poziomów agregacji robót (elementów scalonych):

I. Organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego i socjalnego

II. Roboty budowlane

1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
2. Roboty betonowe i zbrojarskie
3. Roboty murowe
4. Roboty tynkarskie

5. Roboty posadzkarskie

6. Roboty okładzinowe

7. Obudowy i ścianki działowe płyt g-k

8. Roboty stolarskie i ślusarskie
9. Roboty malarskie
III. Roboty sanitarne - budowa wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej
1. Układ nawiewno – wywiewny 2 x 1200 m3/h

2. Układ nawiewno – wywiewny 2 x 2000 m3/h
3. Roboty budowlane
IV. Roboty sanitarne - budowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i ppoż.
1. Instalacja wody zimnej i ciepłej
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3. Roboty budowlane

                    V.  Roboty sanitarne - budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

1. Rurociągi

2. Zawory

3. Automatyka

                 VI. Roboty elektryczne

1. Montaż instalacji niskiego napięcia
2. Instalacje niskiego napięcia

3. Montaż korytek kablowych

4. Montaż szyn zasilających

5. Instalacja odgromowa

6. Instalacja połączeń wyrównawczych

7. Montaż rozdzielnic elektrycznych

8. Montaż opraw oświetleniowych

9. Badania pomontażowe

10. Roboty demontażowe instalacji elektrycznych.
Wykonawca może sporządzić bardziej szczegółową kalkulację wynagrodzenia 
(z uwzględnieniem niższych poziomów agregacji), jednakże wymienione wyżej poziomy agregacji (elementy scalone) powinny zostać zachowane.

Sporządzona przez oferenta kalkulacja wynagrodzenia musi korespondować z zawartym w ofercie harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia, który będzie stanowił podstawę określania zaawansowania robót, sporządzania protokołów odbiorów oraz rozliczeń finansowych między zamawiającym i wykonawcą.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: maksymalny termin realizacji zamówienia – do 15 grudnia 2007 r.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Oceny ofert dokona zgodnie z podanymi kryteriami i zasadami komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki formalne, komisja przetargowa dokona oceny ich ofert. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	L.p.
	Kryterium
	Znaczenie procentowe kryterium
	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

	1
	Cena brutto (C)
	70%
	70 punktów

	2
	Termin wykonania (T)
	30%
	30 punktów


CENA BRUTTO
Liczba punktów za cenę oferty ocenianej będzie wyliczana według następującego wzoru: 

C =  EQ \F( Cmin;Ci)   x 70 

C – ilość otrzymanych punktów za dane kryterium

Cmin –najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Ci – cena oferty badanej
TERMIN WYKONANIA

W ofercie należy podać termin wykonania zamówienia w dniach od daty podpisania umowy.
Liczba punktów za termin wykonania oferty ocenianej będzie wyliczana według następującego wzoru:
C =  EQ \F( Tmin;Ti)   x 30

T - ilość otrzymanych punktów za dane kryterium
Tmin – najkrótszy termin wykonania spośród ofert nie odrzuconych wyrażony w dniach kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.
Ti – termin wykonania oferty badanej wyrażony w dniach kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.
Największą ilość punktów otrzyma oferta z najkrótszym terminem wykonania licząc od dnia podpisania umowy.

Punkty w w/w kryteriach przyznawane będą zgodnie z kryterium matematycznym, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów.

X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej.
2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem  umowy w jednej z następujących form:
1) pieniężnej – przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP o/o w Warszawie 60101010100092921391200000. 
2) poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Gwarancja i poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, muszą zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem możliwości uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c.  oraz muszą obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji i poręczenia.

4. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne.

5. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (dokonania końcowego odbioru przedmiotu zamówienia), a 30 % tej sumy w terminie 14 dni od dnia kończącego 24 - miesięczny okres rękojmi.

XI.
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w centrali Zamawiającego: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa pokój nr 1  na parterze - Kancelaria
do dnia  28 czerwca 2007 r., godz. 12.00
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3. Ofertę należy złożyć w sposób zabezpieczony przed otwarciem i opisana w sposób następujący . 
Instytut Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Plac Krasińskich 2/4/6  00-207 Warszawa

Oferta w postępowaniu na przebudowę pomieszczeń w budynku Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Andersa 34a w Koszalinie
Nie otwierać przed dniem 28 czerwca 2007 r., godz. 12.15
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2007 r. o godz. 12.15 w  Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie przy ul. Towarowej 28 w pokoju 
nr 603.
XII.
ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty - zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (wewnętrzną i zewnętrzną) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".
3. Wycofanie złożonej oferty - wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (wewnętrzną i zewnętrzną) zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
XIII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która po dokonaniu oceny zgodnie z przyjętym kryteriami i zasadami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie określony Wykonawcy, którego ofertę wybrano w piśmie zawiadamiającym o wyborze.

XIV.
SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

Warunki płatności zostały określone w § 8 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 5 do specyfikacji.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w walucie polskiej (w złotych i groszach).

XVI. ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Informację o wprowadzonych w ten sposób modyfikacjach Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
XVII.
ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163 ze zm.).
XVIII.
SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI.
Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej specyfikacji. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zapytania skierowane po w/w terminie lub skierowane w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców którym doręczono niniejszą specyfikację o treści zapytania bez ujawniania jego źródła.

XIX.
 ZAŁĄCZNIKI:
1. załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,

2. załącznik nr 1a - Projekt architektoniczno – budowlany przebudowy wraz z projektem zagospodarowania działki.
3. załącznik nr 1b - Ekspertyza techniczna
4. załącznik nr 1c - Projekt konstrukcyjny
5. załącznik nr 1d - Projekt wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej i p.poż.
6. załącznik nr 1e - Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
7. załącznik nr 1f - Projekt instalacji c.o.
8. załącznik nr  1g - Projekt instalacji elektrycznych
9. załącznik nr  1h - STWiOR – przebudowa części pomieszczeń w celu zmiany sposobu użytkowania
10. załącznik nr  1i - STWiOR - wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna i ppoż.
11. załącznik nr  1j - STWiOR – wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
12. załącznik nr  1k -STWiOR – wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
13. załącznik nr  1l - STWiOR – instalacje elektryczne wewnętrzne
14. załącznik nr 2 –  wzór formularza ofertowego,

15. załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163 ze zm.),
16. załącznik nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej nieruchomości.
17. załącznik nr 5 – wzór umowy.
Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60 000 EURO na przebudowę pomieszczeń w budynku delegatury Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Andersa 34a  w Koszalinie
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń budynku byłego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie  przy ul. Andersa 34a zajmowanego przez Delegaturę IPN-KŚZpNP w celu zmiany sposobu użytkowania.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający uzyskał decyzję o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych nr 626/2006 z dnia 19-12-2006, wydaną przez Prezydenta Miasta Koszalina, która jest prawomocna. Wymieniona decyzja nie nakłada na Zamawiającego obowiązku uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zakres, warunki oraz sposób wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określają :

1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

3. SZCZEGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA..

Dokumentacja techniczna obejmuje następujące opracowania :

	Poz.
	Opracowanie
	Data wykonania

	1. 
	Projekt architektoniczno – budowlany przebudowy wraz 
z projektem zagospodarowania działki  
	październik 2006

	2. 
	Ekspertyza techniczna
	wrzesień 2006

	3. 
	Projekt konstrukcyjny
	wrzesień 2006

	4. 
	Projekt wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej i p.poż.
	październik 2006

	5. 
	Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
	październik 2006

	6. 
	Projekt instalacji c.o.
	październik 2006

	7. 
	Projekt instalacji elektrycznych
	wrzesień 2006


Dokumentacja techniczna stanowi załączniki nr 1a-1g do SIWZ.

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót określają następujące specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) :

	Poz.
	Opracowanie
	Data wykonania

	1.  
	STWiOR – przebudowa części pomieszczeń w celu zmiany sposobu użytkowania
	listopad 2006

	2. 
	STWiOR - wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna 
i p.poż.
	październik 2006

	3. 
	STWiOR – wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej 
	październik 2006

	4. 
	STWiOR – wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
	październik 2006

	5. 
	STWiOR – instalacje elektryczne wewnętrzne
	wrzesień 2006


STWiOR stanowią załączniki nr 1h -1l do SIWZ.

W przypadkach nieokreślonych przez wymienione wyżej STWiOR sposób wykonania 
i odbioru robót określają odpowiednie, niżej wymienione warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót, które, jako publikacje powszechnie dostępne, nie stanowią załączników do SIWZ.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowane i wydane przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w Warszawie :

	Poz.
	Opracowanie
	Nr dokumentu

	
	CZĘŚĆ A. ROBOTY ZIEMNE I KONSTRUKCYJNE
	

	1. 
	Zeszyt 4 – Konstrukcje drewniane
	403/2005

	2. 
	Zeszyt 6 – Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
	415/2005

	
	CZĘŚĆ B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
	

	3. 
	Zeszyt 1 – Tynki
	388//2003

	4. 
	Zeszyt 3 – Posadzki mineralne i żywiczne
	398/2004

	5. 
	Zeszyt 4 – Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne
	387/2003

	6. 
	Zeszyt 5 – Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych
	397/2004

	
	CZĘŚĆ C. ZABEZPIECZENIA I IZOLACJE
	

	7. 
	Zeszyt 1 – Pokrycia dachowe
	396/2004

	8. 
	Zeszyt 2 – Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych
	413/2005

	9. 
	Zeszyt 3 – Zabezpieczenia przeciwkorozyjne
	399/2004

	10. 
	Zeszyt 4 – Izolacje wodochronne tarasów
	404/2004

	11. 
	Zeszyt 5 – Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków
	408/2005

	12. 
	Zeszyt 6 – Izolacje wodochronne pomieszczeń "mokrych"
	407/2005

	
	CZĘŚĆ D. ROBOTY INSTALACJYJNE ELEKTRYCZNE
	

	13. 
	Zeszyt 1 – Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych
	386/2003

	14. 
	Zeszyt 2 – Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej
	390/2004


Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowane i wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI INSTAL w Warszawie :

	Poz.
	Opracowanie
	Wydanie

	1. 
	Zeszyt 3 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych 
	wyd. I, wrzesień 2001

	2. 
	Zeszyt 4 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych 
	wyd. I, czerwiec 2002

	3. 
	Zeszyt 5 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych 
	wyd. I 

wrzesień 2002

	4. 
	Zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 
	wyd. I, 

maj 2003

	5. 
	Zeszyt 7 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych 
	wyd. I, wrzesień 2003

	6. 
	Zeszyt 8 – Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych 
	wyd. I, wrzesień 2003

	7. 
	Zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 
	wyd. I, wrzesień 2003

	8. 
	Zeszyt 10 – Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych 
	wyd. I, 

styczeń 2004


Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowane i wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w Warszawie :
	Poz.
	Opracowanie
	Wydanie

	1. 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem
	wyd. I, 1996

	2. 
	Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe
	wyd. II, 2000

	3. 
	Warunki techniczne montażu i odbioru urządzeń do regulacji i pomiaru zużycia ciepła i wody w budynkach.
	wyd. I, 1997


4. SZCZEGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W czasie planowania, wyceny, organizacji oraz realizacji robót należy uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego charakteru i specyfiki obecnego sposobu użytkowania.

1. Budynek pełni funkcję administracyjno – biurową i będzie użytkowany w czasie realizacji robót. Roboty należy tak organizować aby stopień ich uciążliwości  był jak najmniejszy w stosunku do użytkowanych części budynku i pracowników. 

2. Budynek jest chroniony przez Agencję Ochrony w związku z czym należy przestrzegać warunków stawianych przez jej pracowników wynikających z planu ochrony. 

3. Roboty wewnątrz i na zewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie w godzinach pracy urzędu. Konieczność prowadzenia robót poza tymi godzinami oraz w dni wolne musi zostać poprzedzona odpowiednimi uzgodnieniami.

4. Pracownicy wykonawcy w czasie przebywania na obiekcie muszą posiadać imienne identyfikatory.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wyposażenia pomieszczeń przed uszkodzeniem i dokonania koniecznych przemieszczeń wyposażenia w obrębie pomieszczenia lub kondygnacji. W dniu zakończenia robót wewnętrznych prowadzonych w danym pomieszczeniu wykonawca zobowiązany jest doprowadzić go do stanu jaki zastał przed rozpoczęciem robót.

6. Zamawiający nie udostępni wykonawcy żadnych pomieszczeń wewnątrz budynku na potrzeby wykonawcy.

7. Zamawiający nie posiada i nie udostępni wykonawcy miejsca na składowanie materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie pozyskać i zabezpieczyć teren na potrzeby zaplecza robót.

8. Demontaż istniejących i montaż nowych okien w danym pomieszczeniu musi nastąpić 
w tym samym dniu.

9. Po dokonaniu montażu okien pomieszczenia muszą zostać skutecznie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru) poprzez odpowiednie zabezpieczenie niezabudowanych otworów.

10. Elementy wyposażenia technicznego budynku nie wchodzące w zakres robót, a których demontaż będzie konieczny dla wykonania innych prac należy zdemontować, a po ich zakończeniu zamontować w tych samych miejscach.

Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60 000 EURO na przebudowę pomieszczeń w  budynku delegatury Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Andersa 34a w Koszalinie
FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:







WYKONAWCA:

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU                                            
Pl. Krasińskich 2/4/6, 





   .....................................................

00-207 Warszawa                


 


       pieczęć Wykonawcy
Składamy ofertę na:

PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DELEGATURY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ PRZY UL. ANDERSA 34A  W  KOSZALINIE
Oferujemy wykonanie robót budowlanych zgodnie ze SIWZ za cenę netto .......................................... PLN plus podatek VAT w kwocie .............................................. co daje cenę brutto ........................................... (słownie: .........................................................................................................................................................................).

Termin wykonania zamówienia wynosi: ......... (słownie: ..................................................) dni od daty podpisania umowy.

Cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia.

OŚWIADCZAMY, ŻE :
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymaliśmy od Zamawiającego, zapoznaliśmy się z jej treścią i akceptujemy przed złożeniem niniejszej oferty.
2. Oferta w pełni gwarantuje realizację zamówienia  zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
3. Należyte zabezpieczenie wykonania umowy wniesiemy w wysokości ............................... w formie ..................................................................................
4. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć z Zamawiającym umowę w/g wzoru otrzymanego wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. W ciągu trzech dni od dnia zawarcia umowy, zobowiązujemy się do dokonania ubezpieczenia wszystkich ryzyk związanych z budową w zakresie określonym w§ 6 ust. 3 projektu umowy. 
6. Zobowiązujemy się udzielić ......... - miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia oraz wbudować stolarkę okienną i drzwiową PCV  posiadającą  ............. – miesięczną gwarancję producenta. 
7. Zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia publicznego w części:

a) ..................................................................................................................................................................

b) .................................................................................................................................................................

c) .................................................................................................................................................................

d) ..................................................................................................................................................................

e) ..................................................................................................................................................................

f) ....................................................................................................................................................................

W załączeniu przedstawiamy załączniki stanowiące integralną część oferty:

1. harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia,

2. kalkulację wynagrodzenia sporządzoną przez Wykonawcę,

3. zestawienia planowanych do zastosowania lub wbudowania materiałów lub urządzeń sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr  2a do specyfikacji,

4. zestawienie wskazujące zakres przedmiotu zamówienia, który będzie wykonywany bezpośrednio przez wykonawcę oraz te zakresy przedmiotu zamówienia, które będą wykonywane przez podwykonawców.
........................................, dnia .......................................  
........................................................................








pieczęć i podpis Wykonawcy            

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Załącznik nr 2a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60 000 EURO na przebudowę pomieszczeń w  budynku delegatury Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Andersa 34a w Koszalinie

Wzór zestawienia oferowanych do wbudowania lub zastosowania urządzeń, technologii i materiałów.

	

	

	ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ, TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW OFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ :  …………………….….……..


	URZĄDZENIE / 

TECHNOLOGIA / 

MATERIAŁ
	OFERTA OBEJMUJE WBUDOWANIE LUB ZASTOSOWANIE

URZĄDZENIA / TECHNOLOGII / MATERIAŁU

	
	NAZWA I ADRES PRODUCENTA
	OZNACZENIE HANDLOWE 

W/G PRODUCENTA 

(TYP, MODEL, RODZAJ)
	INNE DANE 

JEDNOZNACZNIE DEFINIUJĄCE

 MATERIAŁ / TECHNOLOGIĘ / URZĄDZENIE 

(OPIS, PARAMETRY TECHNICZNE)

	-2-
	-3-
	-4-
	-5-

	1. Stolarka okienna i drzwiowa  PCV
2. Wodomierze
3. Zawory
4. Armatura

5. Ceramika
6. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym o wyd. 1200m3/h oraz innych parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z dokumentacją

7. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym o wyd. 2000m3/h oraz innych parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z dokumentacją

8. Automatyka obiegów grzewczych

9. Liczniki ciepła

10. Oprawy oświetleniowe
	
	
	


Zestawienie zawiera 10 pozycji.

...................................., dnia .................................  
Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy :

Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60 000 EURO na przebudowę pomieszczeń w budynku Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Andersa 34a w Koszalinie
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 163 z 2006 r., poz. 1163 ze zm.)
Ja (imię i nazwisko) ..............................................................................................................

zamieszkały.............................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)......................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

 jako (stanowisko służbowe) .................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności (art. 22 ust. 1 pkt 1),
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2),

3) nasza sytuacja finansowa i ekonomiczna zapewnia wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4) .
  ............................................., dnia .............................. 2007 r.               ..................................................................








     pieczęć  i podpis Wykonawcy
Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60 000 EURO na przebudowę pomieszczeń w budynku Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Andersa 34a w Koszalinie

Wzór oświadczenia Wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej nieruchomości.

	
	

	

	WYKONAWCA :

	....................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa zawierająca takie dane)


OŚWIADCZA, ŻE :

Przed złożeniem oferty, w dniu ………………………….., w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dokonał wizji lokalnej nieruchomości położonej

w Koszalinie, przy ul. Andersa 34A
podczas której uzyskał informacje o nieruchomości niezbędne do właściwej kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz właściwego zaplanowania i organizacji wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności :
1. Zapoznał się z warunkami dojazdu do nieruchomości;
2. Dokonał oględzin terenu wokół budynku oraz rozpoznał możliwości organizacji zaplecza technicznego i socjalnego na czas robót;
3. Dokonał oględzin pomieszczeń budynku, w których prowadzone mają być roboty;
4. Zapoznał się z warunkami ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów na terenie nieruchomości;
5. Dokonał rozpoznania i oględzin konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych budynku;
...................................., dnia .................................

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy :

Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60 000 EURO na przebudowę pomieszczeń w budynku Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Andersa 34a w Koszalinie
UMOWA

W dniu                            2007  r. w Warszawie, pomiędzy:

Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie przy Pl. Krasińskich 2/4/6, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Pana Jana Bastera – p.o. Dyrektora Generalnego,

a,

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

................................................................................................................................................................................,

................................................................................................................................................................................,

została zawarta umowa następującej treści:
§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku na terenie nieruchomości użytkowanej przez Zamawiającego, położonej w Koszalinie przy ul. Andersa 34a.
2. Zakres przedmiotu umowy określają łącznie :
a) opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do umowy,

b) przyjęta przez Zamawiającego w wyniku przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy z dnia .......  2007 r. stanowiąca załącznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawca przed złożeniem oferty i zawarciem umowy dokonał szczegółowej wizji lokalnej nieruchomości, o której mowa w  ust. l oraz szczegółowo zapoznał się z dokumentacją projektową o której mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zapewnia, iż posiada stosowne uprawnienia budowlane oraz środki techniczne i finansowe do realizacji przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.
6. Wykonawca dysponuje niezbędnym do realizacji umowy kompletem dokumentacji, o której mowa w ust. 2 przekazanym mu przez Zamawiającego przed złożeniem oferty i zawarciem umowy.
7. Wykonawca będzie realizować przedmiot umowy samodzielnie, może jednak za zgodą Zamawiającego zawrzeć umowy o wykonanie części zadania inwestycyjnego z podwykonawcami. Wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt umowy, która ma być zawarta z podwykonawcą.

8. Za działania podwykonawców wobec Zamawiającego odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. 

9. Jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantuje odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 

§2.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Rozpoczęcie świadczenia przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

2. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi do dnia .......................................

3. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień potwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia realizacji robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego.
§3.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto, tj. łącznie z należnym podatkiem VAT, .................... zł. (słownie ....................... i ...../100). Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostało określone na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie to obejmuje :
a) wszelkie koszty jakie zostaną przez niego poniesione w związku z należytym, zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wykonanie wszelkich robót i prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i specjalistyczną wiedzą w tym zakresie, zarówno tych określonych w dokumentacji jak i nie wskazanych w niej bezpośrednio ale możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę przy zachowaniu przez niego należytej staranności na etapie zapoznawania się z dokumentacją projektową oraz dokonywania wizji lokalnej nieruchomości.

2. Koszty poszczególnych elementów składające się na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l wymienione są w kalkulacji wynagrodzenia, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

3. Zmiana cen robocizny, materiałów bądź pracy sprzętu zaistniała w trakcie realizacji niniejszej umowy nie stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bądź roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§4.

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający ma obowiązek :
a) udostępnić Wykonawcy teren robót w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,

b) umożliwić Wykonawcy korzystanie z dostępnych Zamawiającemu na terenie nieruchomości mediów (wody, kanalizacji, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu) oraz wskazać miejsca ich poboru i opomiarowania,

c) w dniu udostępnienia terenu robót pisemnie uzgodnić z Wykonawcą sposób ustalania ilości tych mediów zużywanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, przy czym - o ile tylko będzie to technicznie możliwe - ilości tych mediów ustalane będą na podstawie ich opomiarowania wykonanego przez Wykonawcę.

d) przekazać Wykonawcy dziennik budowy,

e) zapewnić nadzór inwestorski nad realizacją umowy,

f) udostępniać Wykonawcy poszczególne pomieszczenia w celu wykonania niezbędnych robót w terminach uzgodnionych z Wykonawcą w harmonogramie przez niego przedstawionym (lub harmonogramach), i zatwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy – kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiającego.
2. Zamawiający ma prawo:
a) w każdym czasie sprawdzenia jak umowa jest wykonywana przez Wykonawcę,

b) pobierania niezbędnych próbek materiałów i dokonywania ich badań, przy czym koszt badań obciąży Wykonawcę jeżeli okaże się, że materiały nie odpowiadają przepisanym normom,

c)  zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub jej obecność na terenie budowy uznana jest przez Zamawiającego za niepożądaną. 

§5

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowiązek:

a) zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją, sztuką budowlaną, specjalistyczną wiedzą, obowiązującymi normami i przepisami, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

b) przejąć od Zamawiającego teren robót w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,

c) zachowywać się na terenie budowy w taki sposób, aby ponad oczywistą konieczność nie utrudniać normalnego funkcjonowania Zamawiającego w modernizowanym budynku,

d) do dnia udostępnienia terenu robót pisemnie uzgodnić z Zamawiającym sposób ustalania ilości mediów zużywanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, przy czym - o ile tylko będzie to technicznie możliwe - ilości tych mediów ustalane będą na podstawie ich opomiarowania wykonanego przez Wykonawcę i ponoszenia kosztów zużycia tych mediów,

e) organizować i realizować dostawy materiałów budowlanych  i wyposażenia,

f) zabezpieczyć na swój koszt transport, składowanie materiałów, urządzeń, maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonania umowy,

g) we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić bezpieczeństwo oraz utrzymywać na terenie robót porządek, należycie składować i usuwać z terenu robót zbędne materiały, odpady, śmieci i urządzenia montowane lub używane tymczasowo,

h) z wyprzedzeniem uzgadniać z inspektorem nadzoru przerwy w wykonywaniu robót, trwające dłużej niż 3 dni,

i) uzgodnić harmonogram, o którym mowa w § 4 ust 1 lit f  na minimum 3 dni przed planowanym terminem robót określonych w tym harmonogramie,

j) po zakończeniu robót, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego uprzątnąć teren budowy i przywrócić go do stanu nie gorszego niż takiego w jakim znajdował się przed rozpoczęciem robót,

k) uczestniczyć we wszelkich czynnościach kontrolnych i odbiorach robót,

l) zapewnić pełną identyfikację firm oraz własnych i innych pracowników przebywających na terenie budowy (przy pomocy oznaczeń jednoznacznie je identyfikujących).

2. Wykonawca ma prawo:

a) żądać od Zamawiającego udostępnienia mu frontu robót w takim zakresie, aby nie ograniczało to zagospodarowania jego potencjału wykonawczego,

b) otrzymywać należne wynagrodzenie za wykonane roboty w terminach zgodnych z niniejszą umową, bez względu na terminy określone przez niego na fakturach.

3.
 Od chwili przejęcia terenu robót aż do odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie na zasadach ogólnych.

§6
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI
1. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, w kolejności wynikającej z technologii robót oraz ustaleń Stron. Wykonawca powinien dostosować czas pracy do realizacji przedmiotu umowy w planowanym terminie. 

2. Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne wykonywanie robót w nocy i w dniach wolnych od pracy, to może on się zwrócić do Zamawiającego o wyrażenie na to zgody. Jeżeli jednak będzie się to wiązać z kosztami nadzoru Zamawiającego, to (po uzgodnieniu ich z Wykonawcą) potrąci je on z należności Wykonawcy.

3. Roboty będą wykonywane z materiałów i przy użyciu sprzętu dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny spełniać warunki jakości określone w obowiązujących przepisach.
4. Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy dokona ubezpieczenia (na kwoty adekwatne do wartości i zakresu prac)  wszystkich ryzyk związanych z budową, w tym w szczególności ubezpieczenia wykonywanych robót, zaplecza budowy, wyposażenia, materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania bądź zamontowania, maszyn budowlanych oraz sprzętu i urządzeń montażowych, oraz szkód osobowych i rzeczowych, których przyczyną będzie wykonywanie robót. Umowa ubezpieczenia będzie zawarta co najmniej do dnia planowanego zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji warunków umowy ubezpieczenia.

5. W ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający ustanowi inspektora, bądź inspektorów nadzoru inwestorskiego, a Wykonawca ustanowi kierownika budowy i kierowników robót. Dane osobowe wymienionych osób zostaną odnotowane w dzienniku budowy.

6. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót Strony niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, powiadomią się o tym fakcie. Zmiany wymienionych osób zostaną odnotowane w dzienniku budowy.

7. Każdy inspektor nadzoru działa w granicach umocowania. Czynności przekraczające zakres umocowania, w tym zlecanie wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, są nieważne.

§7

ODBIORY

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych: częściowy – poszczególnych etapów robót w toku), końcowy, ostateczny.

2. Odbioru częściowego dokonywać będą ustanowieni przez Zamawiającego inspektorzy nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy w dzienniku budowy.

3. Odbioru końcowego i ostatecznego robót budowlanych dokona ze strony Zamawiającego powołana przez niego Komisja Odbiorowa.

4. O gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi inspektorów nadzoru wpisem do dziennika budowy. Jednocześnie Wykonawca przekaże inspektorom nadzoru komplet dokumentów odbiorowych (dokumentację powykonawczą, protokoły prób, badań, sprawdzeń, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, rozliczenie finansowe umowy). Dokumenty odbiorowe przekazane zostaną w sposób uporządkowany, uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie.

5. W ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, o którym mowa w ust. 4 inspektorzy nadzoru odpowiednimi wpisami do dziennika budowy potwierdzą zakończenie robót oraz faktyczną gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego, bądź zażądają uzupełnienia dokumentów lub zakończenia (poprawienia) przedmiotu umowy. Żądanie zgłoszone przez inspektora nadzoru jest równoznaczne z koniecznością dokonania przez Wykonawcę ponownego zawiadomienia zgodnie z ust. 4.
6. O potwierdzonej przez inspektorów nadzoru gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego, dołączając kserokopie wpisów o których mowa w ust. 5.

7. W terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający powoła Komisję Odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

8. Z czynności odbioru końcowego każdorazowo sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku czynności odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy posiada wady nadające się do usunięcia Komisja Odbiorowa może odmówić dokonania odbioru końcowego i przerwać czynności odbioru końcowego do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym przez Komisję Odbiorową terminie odpowiednim do wykonania robót naprawczych.

10. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym przez Komisję Odbiorową terminie, a także w przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot umowy posiada wady nie nadające się do usunięcia Zamawiający może, po przerwaniu czynności odbioru końcowego przez Komisję Odbiorową i na jej wniosek :

a) gdy wady są istotne - odstąpić od umowy,

b) gdy wady nie są istotne — odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o ustaloną przez siebie kwotę.

11. Kwalifikacja wad, o których mowa w ust. 10, dokonana przez Komisję Odbiorową nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

12. Kwotę, o której mowa w ust. 10, Zamawiający ustala w oparciu o ofertę Wykonawcy, stanowiąca załącznik do umowy lub w oparciu o kosztorys sporządzony w sposób w jaki Wykonawca sporządził kosztorysy ofertowe oraz przy zachowaniu tych samych zasad kalkulacji.

13. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy w części dotyczącej robót budowlanych zostanie przez Strony rozpoczęty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi i nie później niż na 20 dni przed upływem tego terminu.

14. Jeśli w czasie czynności odbioru ostatecznego ujawnione zostaną wady lub usterki przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się usunąć je własnym staraniem, na własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§8. 

WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność wynagrodzenia wymienionego w § 3 następować będzie na podstawie:
a) faktur wystawianych za roboty faktycznie wykonane i częściowo odebrane przez inspektorów nadzoru,

b) faktury końcowej doręczonej po zakończeniu robót i ich zgłoszeniu do odbioru końcowego.

2. Podstawą wystawienia faktury za roboty budowlane będzie wyłącznie zweryfikowany i podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru protokół częściowego odbioru robót.
3. Protokół, o którym mowa powyżej, będzie określał stan zaawansowania realizacji robót wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, wartość tych robót zgodnie z umową, wartość robót zrealizowanych w danym etapie rozliczeniowym oraz łączną wartość zrealizowanych robót od początku realizacji umowy.
4. Płatność częściowa będzie realizowana przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury wraz z oryginałem odpowiedniego protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7.

5. Faktury (lub faktura) końcowe, których płatność spowoduje zapłatę całości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3, zostaną dostarczone Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania zawiadomienia, o którym mowa w §7 ust. 6 umowy.

6. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawcę nastąpi po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu faktur za te roboty wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że zostały zaspokojone przez Wykonawcę wszelkie jego wymagalne wierzytelności dotyczące przysługującego mu wynagrodzenia za wykonane roboty.

7. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, nie zostanie dostarczone lub będzie wadliwe, lub z jego treści wynikać będzie, że roszczenia podwykonawcy nie zostały zaspokojone w całości lub w części, Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty wskazanej w fakturze do czasu doręczenia prawidłowego oświadczenia. Sytuacja taka nie będzie traktowana jako opóźnienie lub zwłoka Zamawiającego w zapłacie i z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia lub prawa.

8. Za dzień dokonania zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§9

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres ……. miesięcy (słownie: ......................................) na okna, a na pozostałe urządzenia i roboty na okres 24 miesięcy (słownie: dwudziestu czterech miesięcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego oraz gwarancji na identycznych zasadach i warunkach, jakie uzyskał od swoich dostawców lub podwykonawców.

2. Obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim.

3. Wszelkie uwagi i ewentualne usterki Zamawiający przekaże bezpośrednio Wykonawcy.

4. Powiadomienie Wykonawcy o ujawnionych w trakcie trwania okresu rękojmii lub gwarancji wadach i usterkach przedmiotu umowy nastąpi telefonicznie i zostanie potwierdzone faksem.

5. Wykonawca dokona nieodpłatnie naprawy gwarancyjnej lub wymieni wadliwe urządzenie na nowe.

6. Wykonawca przystąpi do usuwania ujawnionych wad i usterek przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zgłoszenia.

§10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) nie przyznania lub cofnięcia środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje w budżecie Zamawiającego,

c) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy,

d) opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

e) nie uzgodnionej z inspektorem nadzoru przerwy w wykonywaniu robót trwającej dłużej niż 3 dni,

f) wykonywania przez Wykonawcę robót wadliwie i zaniechania zmiany sposobu ich wykonania mimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dokonanie zmiany,
g) stwierdzenia wad przedmiotu umowy nie nadających się do usunięcia,
h) nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych przez Komisję Odbiorową wad przedmiotu umowy w terminie przez nią wyznaczonym,
i) nie zawarcia umowy ubezpieczenia umowy, o której mowa w § 6 ust. 3, lub nie dostarczenia kopii polisy ubezpieczeniowej,

j) zaniechania realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
a) Zamawiający, pomimo dodatkowego wezwania, nie dokonuje zapłaty należności określonej 
w fakturze w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty,

b) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót, bądź podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub odpowiednio w ust. 2 może być dokonane w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu, z zastrzeżeniem ust. 1 a) – w tym przypadku termin wynosi 30 dni.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie, a w przypadku opisanym w ust 1 a) – uzasadnienie musi dokładnie wskazywać interes publiczny, który mógłby zostać naruszony lub narażony w wyniku kontynuacji robót.

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy i o ile będzie to możliwe w danych okolicznościach - przy udziale drugiej Strony - zostanie sporządzony protokół Inwentaryzacji wykonanych robót i robót w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1, tj. w kwocie ....................................... (słownie .......................).

2. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w formie .....................................................................

3. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym roszczeń z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji lub rękojmi na przedmiot umowy.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania końcowego odbioru a 30 % tej sumy w terminie 14 dni od dnia kończącego okres rękojmi.

§12.

KARY UMOWNE

1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, zapłaci ona karę umowną na następujących zasadach:
1)
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości:
a) 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,

b) 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, a w szczególności wymienionych w §10 ust. 1 pkt. od e do i włącznie,

c) każdorazowo 1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. l w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Komisja Odbiorowa Zamawiającego odmówi dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, bądź przerwie czynności odbioru, w szczególności w związku z koniecznością usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy. Kara ta nie wyklucza stosowania kar ustalonych w pkt  a).

2)
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn innych, niż wymienione w § 10 ust. 1, o ile Zamawiający ponosi za nie bezpośrednią odpowiedzialność.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

3. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót ani z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

4. W sytuacji gdy przewidziana w umowie kara umowna nie pokrywa rozmiarów szkody, każdej ze Stron przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W imieniu Wykonawcy, osobą do kontaktów z Zamawiającym jest: …..................................., zaś po stronie Zamawiającego – ........................................................................................
2. Adresy do doręczeń:

Zamawiający – Instytut Pamięci Narodowej, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Wykonawca: ......................................................................................................................

3. Przesyłki przesłane na wskazany w ust. 2 adres, pomimo ich nieodebrania, uważa się za doręczone.

4. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne spory rozwiązywane były polubownie w drodze negocjacji.

5. W wypadku gdy rozstrzygnięcie sporu w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe, spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez właściwe dla Zamawiającego sądy powszechne.

6. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzeciej.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron sporządzonej na piśmie w formie aneksu do umowy. 

9. Do wykładni umowy pierwszeństwo mają postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1. Kalkulacja wynagrodzenia.

2. Wykaz dokumentacji projektowej.

3. Oferta Wykonawcy z dnia ..........2007 r.

4. Harmonogram robót.

WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
PAGE  
8

